Umowa –projekt nr ……./DPS/2023

Dostawa dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

Zawarta w dniu …………….. 2023 r. pomiędzy:

Powiatem Lęborskim

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP 841-16-09-072

reprezentowanym przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

ul.  Wojska Polskiego 43

84-300 Lębork

dyrektor – …………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie głównego księgowego – …………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………................................. przy ulicy ……………………………..

NIP …………………………., REGON …………………………… reprezentowaną przez:

- ………………………………………………

zwanym dalej „ Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących własność Domu      Pomocy Społecznej Nr 2 – Budynek główny, Mały domek oraz Budynek gospodarczy dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43. Zakres rzeczowy robót określa przedmiot zamówienia (załącznik nr 2).

§ 2

Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 września 2023 roku.

§ 3

Ustalenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie formularza ofertowego i łącznie wyniesie:

……………………… zł brutto, słownie (……………………………………………………)

§ 4

Warunki odbioru przedmiotu umowy:

- Ustala się, że odbiór instalacji centralnego ogrzewania nastąpi po dokonaniu oceny oraz wykonania prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania przez Wykonawcę (zakończonego protokołem) w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz osoby trzeciej po stronie Wykonawcy lub osoby wskazanej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki, braki, niedoróbki to Zamawiający nie przyjmie wykonanych robót, a usterki zostaną poprawione w ciągu 14 dni.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 5

Strony ustalają, iż płatność za wykonanie usługi nastąpi po całkowitym wykonaniu robót modernizacyjnych centralnego ogrzewania. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru w § 4 na podstawie protokołu odbioru. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6

Obowiązujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

  - kary mogą być potrącone z faktury Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Termin gwarancji na wykonane prace modernizacyjne centralnego ogrzewania – 3 lata.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Komisją ustanowioną do odbioru dostawy przez Zamawiającego będzie:

- Dyrektor – Agnieszka Szumańska

- Kierownik gospodarczy – Janusz Okoń

- Inspektor nadzoru – Adam Pawlak – up. GP III 7342/1038/91

- Przedstawiciel Wykonawcy - …………………………………………………

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy, druga dla Zamawiającego.

(Dyrektor)				(Główny księgowy)			         (Wykonawca)